|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** | **Dokumentation** |
| Nummer: | 1 |
| Verantwortlicher: | Teufel |
| Aufwand (Wochen): | Bis fertig |
| Inhalte: | Projektfortschritte dokumentieren |
| Geplantes Ergebnis: | Vollständige Dokumentation des Projektes |
| Konsumierte Wochen: | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** | **Datenbankverwaltung / aktualisierung** |
| Nummer: | 2 |
| Verantwortlicher: | Mayrhofer |
| Aufwand (Wochen): | 3 |
| Inhalte: | Datenbank verwalten und aktualisieren |
| Geplantes Ergebnis: | Vollständige und übersichtliche DB |
| Konsumierte Wochen: | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** | **WPF - Layout** |
| Nummer: | 4 |
| Verantwortlicher: | Heschl |
| Aufwand (Wochen): | 5 |
| Inhalte: | Registry-Page, Login-Page, Admin-Page, User-Page(Schüler), User-Page(Mentor) |
| Geplantes Ergebnis: | Vollständiges WPF Layout |
| Konsumierte Wochen: | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** | **CRUD - Funktionen** |
| Nummer: | 5 |
| Verantwortliche: | Zauner, Pop |
| Aufwand (Wochen): | 6 |
| Inhalte: | Entsprechende CRUD Funktionen bereitstellen |
| Geplantes Ergebnis: | Funktionsbereite CRUD Funktion für die Seite vollständig verfügbar |
| Konsumierte Wochen: | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** | **Login** |
| Nummer: | 6 |
| Verantwortlicher: | Hintsteiner |
| Aufwand (Wochen): | 5 |
| Inhalte: | Login Funktion zur Anmeldung der Benutzer bereitstellen |
| Geplantes Ergebnis: | Benutzer kann sich einloggen um, um als Schüler oder Mentor agieren zu können. |
| Konsumierte Wochen: |  |